АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖАДОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01.04.2021 | № | 17-А |
| --- | --- | --- |

р.п. Жадовка

О проведении мероприятий в период весеннего половодья

и паводка в 2021 году

Во исполнение пунктов 8, 23 части 1 статьи 14 Федерального Закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях защиты населения, населённых пунктов, организаций, предприятий, производственных и животноводческих помещений, сохранности автомобильных дорог и других объектов, подверженных подтоплению, затоплению и разрушению в период весеннего половодья, паводка и ледохода,  п о с т а н о в л я е т:

1.Выявить объекты, которые могут быть подвержены затоплению, подтоплению, разрушению паводковыми водами и ледоходом, провести необходимые работы по обеспечению их сохранности.

2.С началом таяния снега, перед подъёмом воды в водоёмах организовать расчистку русла рек у мостов и гидротехнических сооружений от мусора, плавника и других нагромождений, создающих заторы в период паводка и ледохода.

3.Обеспечить очистку от снега и наледи пролётов под малыми мостами и отверстий водопропускных труб под автомобильными дорогами.

4.Принять меры по обеспечению охраны и защиты мостов, земляного полотна на внутрихозяйственных дорогах.

5.Организовать круглосуточное дежурство специалистов администрации в период весеннего половодья, паводка, ледохода в администрации поселения.

6.Утвердить комплексный план мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и паводка в 2021 году (Приложение).

7.Рекомендовать начальнику Жадовского участка ООО «Коммунальная служба» Т.Н.Рябиновой привести в готовность бригаду для восстановления коммуникаций и скважин.

8.Рекомендовать начальнику сетевого участка ООО «Инзенские электрические сети» Р.М.Шарафутдинову привести в готовность аварийно-восстановительную бригаду для производства работ на повреждённых участках ЛЭП и подстанциях.

9.Временно ограничить движение отдельных видов грузового автотранспорта и тракторов в период весенней распутицы с 01 апреля  по 30 апреля 2021 года:

-на всех грунтовых дорогах муниципального образования «Жадовское городское поселение»;

-на дорогах с гравийным и щебёночным покрытием с разрешённой максимальной массой свыше 8 тонн;

-на дорогах с асфальтовым покрытием с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн;

10.Временно ограничивать движение тяжеловесного транспорта по дорогам с асфальтобетонным покрытием с 20 мая до 31 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия.

Временные ограничения движения не распространяются: на международные перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозку пищевых продуктов, животных,

лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; на транспортировку твёрдых бытовых отходов к местам их утилизации; на движение транспортных средств Министерства обороны Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также федеральных органов исполнительной власти, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации; на движение сельскохозяйственных тракторов и иных самоходных машин, применяемых в сельском хозяйстве.

10.Рекомендовать председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям привлекать в необходимых случаях на период паводка для выполнения необходимых работ местное население, автотранспорт, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, спасательные средства организаций, независимо от их ведомственной подчинённости и форм собственности.

11.Рекомендовать участковому уполномоченному полиции Нигматуллину А.О. привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении правил проезда по автодорогам в период временного ограничения движения автотранспортных средств по дорогам муниципального образования «Жадовское городское поселение». Обо всех чрезвычайных ситуациях на дорогах, мостах и водоёмах сообщать немедленно Главе администрации поселения Власову С.В. по телефону 64-550.

12.Признать утратившим силу постановление администрации от 06.03.2020 № 20-А «О проведении мероприятий в период весеннего половодья и паводка в 2020 году».

13. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня  его    официального опубликования (обнародования).

14.Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                         С.В.Власов

Т. В. Саранцева

8(84253)64-525

Приложение

к постановлению администрации

от 01.04.2021 № 17-А

КОМПЛЕКСНЫЙ    ПЛАН

мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций

в период весеннего половодья и паводка в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Планирование |  |  |  |  |  |
| 1. | - Постановление «О проведении мероприятий в период весеннего половодья и паводка в 2021 году» | 1апреля | Специалист по ГО и ЧС | Саранцева Т.В., Власов С.В. |  |
|  | Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод | до 1 апреля | Члены КЧС и ОПБ, | Председатель КЧС и ОПБ, |  |
|  | Подготовка коммунальных служб для выполнения противопаводковых мероприятий и обеспечения жизнедеятельности населения | до 5 апреля | Глава администрации поселений | Руководители предприятий и организаций МО |  |
|  | Составление расчета транспорта для проведения эвакуации населения на ПВР, имущества из зон подтопления и доставки необходимого оборудования и материалов к местам проведения АСДНР | до 5 апреля | Председатель эвакоприёмной комиссии (по согласованию) | Глава администрации МО |  |
|  | Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планов эвакуации и жизнеобеспечения населения | до 5 апреля | Специалист по ГО и ЧС | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Составление расчета сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ | до 5 апреля | Специалист ГОЧС | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом подтоплении (затоплении) и планирование оповещения органов власти, учреждений, организаций, предприятий и населения | до 5 апреля | Специалист ГОЧС | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Организация информирования населения о действиях при угрозе подтопления через памятки, листовки, сходы населения и др. мероприятия | до начала паводка | Специалист ГОЧС | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Разработка комплексного плана мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и паводка в 2021 году | до 5 апреля | Специалист ГОЧС | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Проведение обследования и организация защиты гидротехнических сооружений, линий электроснабжения и связи, мостов, закрытых водоёмов, шламоотстойников, водопропускных труб, канализационных стоков, попадающих в зону возможного подтопления, затопления, и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надёжности, подготовка материалов и средств к их восстановлению | до 5 апреля | Специалист ГОЧС, Шарафутдинов Р.М. (по согласованию) Диянов Д.В. (по согласованию) Рябинова Т.Н. (по согласованию) | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Проведение подготовительных мероприятий по снижению риска возможных повреждений систем водо-, энергоснабжения, связи и мостов в результате паводка | до 5 апреля | Специалист ГОЧС, Шарафутдинов Р.М. (по согласованию) Диянов Д.В. (по согласованию) Рябинова Т.Н. (по согласованию) | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Проведение мероприятий по защите автомобильных дорог, попадающих в зону возможного затопления, планирование и подготовка объездных маршрутов | до 5 апреля | Специалист ГОЧС | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Обследование низководных мостов, попадающих в зону затопления; проведение необходимых работ по обеспечению безопасного прохождения паводковых вод | до 5 апреля | Специалист ГОЧС | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
| 2 этап. Проведение превентивных мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение безопасности ГТС, расположенных на территории поселения в период половодья и паводка | в период паводка | Специалист ГОЧС | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий, аварийно-спасательных и других неотложных работ | до 5 апреля | Специалист ГОЧС | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Контроль состояния заторных участков, выполнение запланированных работ по ликвидации заторов, осуществление передачи «головы» затора на границах муниципальных образований в соответствии с установленным порядком | март-апрель | Специалист ГОЧС | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Организация круглосуточного дежурства в администрации на время паводка | в период паводка | Специалисты поселения, члены КЧС | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Ведение ледовой разведки на водоёмах, расположенных на территории МО | март-апрель | Специалист ГОЧС | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Планирование и подготовка сил и средств для ведения работ по откачке скопившейся воды, представляющей угрозу для жизнеобеспечения населения, и прочистке водоотводных каналов | март-апрель | Специалист ГОЧС, | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Обеспечение защиты низководных мостов в период прохождения паводковых вод | март-апрель | Специалист ГОЧС | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Подготовка пунктов временного размещения населения, пострадавшего в период прохождения паводковых вод | март-апрель | Специалист ГОЧС, начальник ПВР | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Организация временного отселения населения, попадающего в зоны возможного подтопления в безопасные районы | март-апрель | Специалист ГОЧС | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Организация обеспечения общественного правопорядка и охраны имущества населения в период половодья | март-апрель | Специалист ГОЧС, Нигматуллин А.О. (по согласованию) | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Организация предоставления квалифицированной и специализированной медицинской помощи населению, пострадавшему в результате половодья | март-апрель | Специалист ГОЧС, Жадовское отделение ГУЗ «Барышская РБ» | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Организация первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в результате паводковых явлений | март-апрель | Глава администрации, Специалист ГОЧС | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |
|  | Планирование мероприятий по эвакуации сельскохозяйственных животных из зон возможного подтопления в безопасные районы | март-апрель | Специалист ГОЧС | Глава администрации МО, специалист ГОЧС |  |